# Plan van Aanpak

## Applicatie: Vacatures

Gemaakt door: Rik Gilissen

Naam: Rik

Functie: Applicatie ontwikkelaar

Datum start project: 21-11-2019

Datum einde project: -

Datum laatste wijziging: -

Versienummer: 1.0

Inhoudsopgave

[Plan van Aanpak 1](#_Toc26432564)

[Applicatie: Vacatures 1](#_Toc26432565)

[Plan van aanpak 3](#_Toc26432566)

[Inleiding 3](#_Toc26432567)

[Doelstellingen 3](#_Toc26432568)

[Betrokkenen 3](#_Toc26432569)

[Benodigdheden 3](#_Toc26432570)

[Takenlijst 3](#_Toc26432571)

[Planning 4](#_Toc26432572)

[Risico’s 4](#_Toc26432573)

[Projectgrenzen 4](#_Toc26432574)

[Planning en kosten 5](#_Toc26432575)

[Goedkeuringen 7](#_Toc26432576)

# Plan van aanpak

## Inleiding

Deze applicatie wordt gemaakt voor het bedrijf “Buurtzorg”. “Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.

Buurtzorg wil graag een nieuw deel in hun bestaande website hebben waarbij de vacatures worden weergegeven en je kan solliciteren op deze vacature.

## Doelstellingen

Het is de bedoeling om een nieuwe sectie toe te voegen aan de al bestaande site van buurtzorg. In deze nieuwe sectie moeten vacatures worden gezet waarop gesolliciteerd kan worden ook is het de bedoeling dat de code van de website ververst moet worden doormiddel van het “pagebuilder” principe.

## Betrokkenen

De betrokkenen bij dit project is de thuisorganisatie buurtzorg, het wijkteam, de afdeling personeelszaken, de sollicitanten en het bedrijf QWC.

## Benodigdheden

De middelen die nodig zijn voor dit project zijn een laptop, code software, informatie van de klant, internetverbinding etc.

## Takenlijst

Quick With Code (QWC) is het bedrijf dat de nieuwe sectie aan de website van buurtzorg Nederland toevoegt en de code ververst doormiddel van het “pagebuilder” principe. Buurtzorg Nederland is de klant en zorgt voor de opdracht en wat er wel en niet moet gebeuren.

## Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | |
| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| StoryBoard op papier  ERD op papier  Export DB (digitaal)  Plan van aanpak voor de projectweken  Github Repository (delen)  Webserver versie  Word document Event | 16-12-2019 | 20-12-2019 | 1 week | Rik Gilissen |
| Sollicitatie aanmaken (door wijkteamvertegenwoordiger)  Sollicitatiefunctie (voor de sollicitant) | 06-01-2020 | 10-01-2020 | 1 week | Rik Gilissen |
| Goedkeurfunctie (voor P&O)  Bijgewerkt FO op papier | 13-01-2020 | 17-01-2020 | 1 week | Rik Gilissen |
| Stemfunctie voor de teamleden  Bijgewerkt TO op papier | 20-01-2020 | 24-01-2020 | 1 week | Rik Gilissen |
| Mailuitnodigingen  Een testrapport van wat je hebt gemaakt | 27-01-2020 | 31-01-2020 | 1 week | Rik Gilissen |
| Deze week rond je de applicatie af.  Maak je de applicatie compleet  Kun je een demonstratie geven | 03-02-2020 | 07-02-2020 | 1 week | Rik Gilissen |

## Risico’s

Er zijn altijd risico’s verbonden aan een project. De laptop kan kapot gaan, de applicatie ontwikkelaar(s) kunnen (langtijdig) ziek worden, de opdracht van de klant blijkt achteraf moeilijker te zijn dan gedacht en er moet een nieuwe afspraak worden gemaakt met de klant over hoe en wat.

## Projectgrenzen

De projectgrenzen van dit project zijn dat de hele website niet helemaal opnieuw gedesigned wordt. De website wordt ook niet helemaal opnieuw gemaakt maar de code wordt alleen maar ververst.

## Planning en kosten

* Alle kosten zijn exclusief BTW.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Volg nummer** | **Globale beschrijving** | **Uitvoerder** | **Benodigde doorlooptijd** | **Start Datum** | **Datum oplevering** | **Benodigd aantal uren** | **Kosten Arbeid** | **Benodigde middelen** | **Overige Kosten** |
|  | Onderhoudt een applicatie | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  | Beheert gegevens | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  | Stelt de opdracht vast | QWC | 10 | 21-11-2019 |  | 10 | €50 | € - | € - |
|  | Levert een bijdrage aan het project plan | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  | Levert een bijdrage aan het ontwerp | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  | Bereidt de realisatie voor | QWC | 15 | 21-11-2019 |  | 15 | €50 | € - | € - |
|  | Realiseert een product | QWC | 30 | 21-11-2019 |  | 30 | €50 | € - | € - |
|  | Test het ontwikkelende product | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  | Optimaliseert het product | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  | Levert het product op | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  | Evalueert het opgeleverde product | QWC | 5 | 21-11-2019 |  | 5 | €50 | € - | € - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | € - | € - |
| **Totaal** |  |  |  |  |  | **95** | **€4750** |  | **€ -** |

## Goedkeuringen

Zorg voordat je met het ontwerp gaat beginnen dat hieronder de handtekeningen van de verantwoordelijke personen staan..

Voor akkoord:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever: |  | Aannemer: |  |
| Vertegenwoordiger: |  | Vertegenwoordiger: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |
| Handtekening: |  | Handtekening: |  |

# 